GRUPO F8

Migração do Sistema de

Gestão de Frota

Do Base44 (low-code) para infraestrutura própria

PostgreSQL · FastAPI · Vue 3

Documento Técnico-Executivo

Julho de 2026 · Versão 1.0

Sumário

# 1. Sumário Executivo

O sistema de controle de frota do Grupo F8 operava sobre a plataforma low-code Base44 (Backend-as-a-Service), na qual banco de dados, API e autenticação eram fornecidos por terceiros. Este documento apresenta a migração desse sistema para uma infraestrutura própria e aberta, eliminando a dependência de fornecedor (vendor lock-in) e assumindo controle total sobre dados, regras de negócio e operação.

A migração preservou 100% do histórico — 1.875 registros, sem nenhum registro órfão — e mantém os identificadores originais para auditoria. A nova plataforma reproduz todos os módulos funcionais do sistema anterior e já foi validada de ponta a ponta com os dados reais da frota.

Investimento consolidado sob gestão do sistema: R$ 1.217.527,21 em custos de frota rastreados (combustível, manutenção e operacionais), agora sob banco de dados próprio.

# 2. Contexto e Motivação

O Base44 acelerou a criação inicial do sistema, mas trouxe limitações estratégicas típicas de plataformas low-code proprietárias:

- Vendor lock-in: dados e lógica presos ao formato e à disponibilidade do fornecedor.

- Controle limitado sobre o banco de dados e as regras de negócio.

- Customização restrita ao que a plataforma permite.

- Custo recorrente e dependência da continuidade do serviço de terceiros.

O objetivo da migração é a soberania sobre dados e infraestrutura: poder evoluir o sistema sem restrições, hospedar os dados internamente e eliminar a dependência de um fornecedor externo.

# 3. A Solução — Visão Funcional

O sistema controla a operação da frota nos seguintes módulos, todos preservados na nova plataforma:

- Veículos e Categorias — cadastro completo da frota (placa, modelo, empresa, rastreador, etc.).

- Abastecimentos — lançamento de combustível por veículo, com tipo de custo e quilometragem.

- Manutenção — registros preventivos e corretivos, classificados por grupo e tipo de custo.

- Custos Operacionais — despesas operacionais diversas, com ou sem vínculo a veículo.

- Análises — painéis com gráficos de custo por módulo, evolução mensal e ranking de veículos.

- Relatórios — consolidação com filtros e exportação para Excel e PDF.

- Usuários e Acesso — autenticação própria com perfis de administrador e usuário.

# 4. Arquitetura em Alto Nível

A nova plataforma é organizada em três camadas independentes e substituíveis, comunicando-se por padrões abertos (HTTP/JSON):

| Camada | Tecnologia | Papel |
| --- | --- | --- |
| Aplicação | Vue 3 + TypeScript | Interface do usuário (as telas da frota) |
| API | FastAPI (Python) | Regras de negócio e serviços REST |
| Banco de Dados | PostgreSQL | Armazenamento próprio e seguro dos dados |
| Autenticação | JWT + criptografia bcrypt | Login e perfis de acesso próprios |

Todas são tecnologias abertas, gratuitas e padrão de mercado — o que facilita manutenção, contratação e evolução, sem licenças proprietárias.

# 5. Migração de Dados

Todo o histórico do Base44 foi importado para o PostgreSQL por um processo automatizado, repetível e seguro (não duplica dados em reexecuções). Resultado validado:

| Entidade | Registros migrados |
| --- | --- |
| Veículos | 59 |
| Abastecimentos | 1.288 |
| Manutenções | 381 |
| Custos operacionais | 80 |
| Tabelas de apoio (categorias, tipos, classificações) | 67 |
| Total | 1.875 |

- Integridade referencial: 0 (zero) registros órfãos — todo lançamento está corretamente vinculado ao seu veículo.

- Rastreabilidade: os identificadores originais do Base44 foram preservados para conferência e auditoria.

- Descoberta técnica: a auditoria revelou que o vínculo confiável entre registros é a placa do veículo (100% íntegra), e não o antigo código de categoria (que vinha vazio em 97% dos abastecimentos) — a nova modelagem corrige isso.

# 6. Benefícios

- Fim do vendor lock-in — o sistema deixa de depender de um fornecedor externo.

- Dados 100% próprios, em banco de dados auto-hospedado e sob controle do Grupo F8.

- Customização ilimitada das regras de negócio e das telas.

- Eliminação do custo recorrente da plataforma low-code.

- Stack padrão de mercado — facilita manutenção e contratação de profissionais.

- Segurança própria, com autenticação e perfis de acesso controlados internamente.

# 7. Status Atual

A migração está funcional de ponta a ponta. Situação por módulo:

| Módulo | Backend (API/Dados) | Frontend (Telas) |
| --- | --- | --- |
| Autenticação e usuários | Concluído | Concluído |
| Veículos e categorias | Concluído | Concluído |
| Abastecimentos | Concluído | Concluído |
| Manutenção | Concluído | Concluído |
| Custos operacionais | Concluído | Concluído |
| Análises (gráficos) | Concluído | Concluído |
| Relatórios (PDF/Excel) | Concluído | Concluído |

# 8. Roadmap — Próximos Passos

- Homologação com os usuários da operação e ajustes finais de usabilidade.

- Ambiente de produção: servidor dedicado, HTTPS, backups automáticos do banco e credenciais de produção.

- Melhorias funcionais: upload de anexos (notas fiscais em PDF/imagem) e importação em lote de veículos.

- Treinamento da equipe e transição definitiva a partir do Base44.

# 9. Riscos e Mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Manutenção agora é responsabilidade interna (código próprio). | Documentação técnica e arquitetural completa já entregue; stack padrão de mercado. |
| Infraestrutura própria exige backup e disponibilidade. | Rotinas de backup automático e monitoramento no ambiente de produção. |
| Dependência de conhecimento específico. | Tecnologias amplamente difundidas (Python, Vue, PostgreSQL) e documentação de apoio. |

# 10. Conclusão

A migração entrega ao Grupo F8 o controle total do seu sistema de gestão de frota: dados próprios, infraestrutura soberana e liberdade para evoluir a solução conforme a necessidade do negócio — sem amarras de fornecedor e sem custo recorrente de plataforma. Com o histórico integralmente preservado e todos os módulos operando na nova base, o sistema está pronto para a fase de homologação e produção.

Documentação técnica detalhada (arquitetura, API e execução) disponível no repositório do projeto, na pasta docs/.